|  |  | - áttekintő költség, ütemterv és minőségteljesítmény - problémák és javasolt megoldások | 3 hetente |  | 3 napon belül |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - részletes költség, ütemterv és minőségteljesítmény - problémák és javasolt megoldások - szükséges segítség | hetente | - írásos jelentés - találkozó | Aznap |
|  |  | - részletes költség, ütemterv és minőségteljesítmény - problémák és javasolt megoldások - koordinációs információk a következő hétre - hírek a szponzortól és a megrendelőtől | hetente | - projektcsapat találkozó - nyilvános jegyzőkönyv | Azonnal |
|  |  | - áttekintő költség,- ütemterv- és minőségteljesítmény - problémák és javasolt megoldások - elvárt lépések | havonta | - találkozó a projekt szponzorával - nyilvános jegyzőkönyv | 1 hét |
|  |  | - részletes költség, ütemterv és minőségteljesítmény - problémák és javasolt megoldások - megrendelőtől elvárt lépések - koordinációs információk a megrendelőtől elvárt lépésekkel kapcsolatban | hetente | - írásos jelentés - találkozó - beszámolók a találkozókon | 3 napon belül |